Osielsko, 10.12.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz".

Pytania:

- Wykonawca wnosi o udzielnie informacji, czy Zamawiający potwierdza ilość drzew do wycinki? Z projektu wynika, że większa ilość drzew koliduje z nowoprojektowaną ścieżką. Drzewa te nie są zaznaczone jako drzewa do wycinki na planie sytuacyjnym i nie są uwzględnione w przedmiarze. Przykład – Pan sytuacyjny Arkusz I, km 0+100 do 0+200.

Odp.:

Zamawiający potwierdza ilość drzew do wycinki. Drzewa zaznaczone na mapie, wymagające decyzji na wycinkę zostały usunięte przez Zamawiającego.

Pytania:

1.	Prosimy o załączenie projektu odnośnie stałej organizacji ruchu, bez ww. projektu wykonawca nie jest w stanie rzetelnie wycenić tego zakresu robót.

2.	Prosimy o załączenie projektu odnośnie przestawienia słupów telekomunikacyjnych, bez ww. projektu wykonawca nie jest w stanie rzetelnie wycenić tego zakresu robót.

3.	Prosimy o załączenie projektu odnośnie przestawienia lamp, bez ww. projektu wykonawca nie jest w stanie rzetelnie wycenić tego zakresu robót.

4.	Prosimy o określenie lokalizacji lamp do przestawienia wg pozycji kosztorysowej nr 20. Brak opisu na planie sytuacyjnym.

Odp.

Ad. 1. Załączono 
Ad. 2. Załączono 
Ad. 3. Załączono 
Ad. 4. do przesunięcia lampy na ul. Klonowej na odcinku od Wyczółkowskiego do Jastrzębiej